Søknad om økonomisk støtte til oppgradering og rehabilitering av leikeplass og friområde i Kolabakkane

Til [namn på kontaktperson/verksemd]

Foreninga Midtskogen Vel (FMV) søkjer med dette om økonomisk støtte til oppgradering og rehabilitering av leikeplass og friområde i Kolabakkane i Bjørnafjorden kommune. Prosjektet skal gje barn, unge, vaksne og eldre eit trygt, inkluderande og attraktivt nærmiljø for leik, aktivitet og møteplassar – året rundt.

Bakgrunn og behov

Leikeplassen vart etablert på dugnad på slutten av 1970-talet og har sidan vore driven og halde ved like av bebuarane – alt på dugnad. Området har vore mykje brukt og er naturleg nok slite over tid.

Dei siste åra har leikeplassområdet to gonger vore omgjort til brakkerigg i samband med kommunale VVS-prosjekt. Det har ført til ytterlegare slitasje og behov for ei meir omfattande oppgradering. For å sikre føreseieleg bruk og lokal forvaltning har FMV inngått eksklusiv bruksrettavtale med kommunen.

Leikeplassen ligg sentrumsnært og er eit viktig mål for barnefamiliar, skuleklassar og barnehagar. Han fungerer òg som ein uformell møteplass for nabolaget. Av tryggleiksomsyn er fleire eldre leikeapparat no fjerna. I tillegg manglar området sitjeplassar, funksjonell belysning og oppgradert grøntareal – alt dette reduserer bruksverdien på tvers av aldersgrupper og årstider.

Mål

- Skape ein trygg, inkluderande og tilgjengeleg leikeplass og friarena for alle aldersgrupper.

- Styrkje folkehelsa gjennom lågterskel fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.

- Sikre varig drift og vedlikehald gjennom lokal dugnadsinnsats og klare rutinar.

- Bygge vidare på berekraft gjennom gjenbruk, robuste materialval og skjøtsel av grøntareal.

Tiltak (prosjektomfang)

Vi planlegg ei trinnvis oppgradering med følgjande hovudelement:

- Leikeapparat: Utskifting/oppgradering og montering av nye, trygge løysingar i tråd med gjeldande krav.

- Fotballbane: Fornying av dekke/banemarkeringar og enkel ballfanga/avgrensing.

- Trimløype og apparat: Enkle uteapparat som eignar seg for både unge og eldre.

- Parsellhagar: Vidareutvikling for å auke bruken og fellesskapet i nabolaget.

- Møteplassar: Benkar og bord som inviterer til kvile, samvær og måltid utandørs.

- Utstyr: Innkjøp av naudsynt driftstilbehør (t.d. plenklippar) og handverktøy.

- Tilkomst og vern: Låsbar bom for å hindre køyring og parkering på området.

- Grøntareal: Beplanting av vollen som omkransar friområdet for betre estetikk, oppleving og naturmangfald.

- Petanquebane: Lågterskel aktivitet på tvers av alder og føresetnader.

- Belysning: Punktbelysning for tryggleik og tilgjenge også på kveldstid.

Alt arbeid vert, som før, gjennomført dugnadsbasert, med høg lokal deltaking og eigarskap.

Tryggleik og tilgjenge

- Utforming og montering av leikeapparat skjer i tråd med gjeldande krav og god praksis for tryggleik på leikeplassar.

- Vi vektlegg universell utforming: trinnfri tilkomst der det er mogleg, godt underlag, logisk plassering av sitjeplassar (gjerne med rygg/armstøtte) og god lyssetting.

Miljø og berekraft

- Gjenbruk og oppussing vert vurdert der det er forsvarleg.

- Robuste, vedlikehaldsvener material og rett planteval for lokal pollinatorvennleg beplanting.

- Enkle tiltak for god overvasshandtering og bevaring av grøntstruktur.

Organisering, gjennomføring og drift

- Prosjektleiing: FMV etablerer ei lita prosjektgruppe med ansvar for plan, innkjøp og framdrift.

- Gjennomføring: Arbeidet vert gjort i trinn med oppstart straks og framdrift gjennom dei neste 12 månadene, avhengig av årstid og leveransar.

- Drift/vedlikehald: FMV tek ansvar for årleg vedlikehald gjennom dugnadsvakter og faste vår-/haustaksjonar. Enkle ordensreglar vert synleggjorde på området.

Økonomi

- Samla kostnadsramme: kr 150 000

- Søknadssum: kr 150 000

  - Alle midlar går uavkorta til materiell, leikeapparat, belysning, benkar/bord, grønt og nødvendig driftstilbehør. Arbeidet er basert på frivillig dugnad.

(Ved behov kan vi leggje ved ein forenkla budsjettoversikt etter kostnadstypar og ei enkel framdriftsplan.)

Kvifor støtte dette tiltaket?

- Inkludering: Opent og gratis tilbod for heile nabolaget – også barnehagar og skular.

- Folkehelse: Lågterskel aktivitet og møteplassar som styrkjer trivsel og samhald.

- Berekraft: Gjenbruk og nøktern oppgradering med langsiktig drift i fokus.

- Dugnad og eigarskap: Sterkt lokalt engasjement som gir varig forvaltning og liv i området.

Konklusjon

Midtskogen Vel søkjer om støtte til å realisere ei naudsynt og framtidsretta oppgradering av leikeplass og friområde i Kolabakkane. Tiltaket vil kome svært mange til gode – born, unge, vaksne og eldre – og styrkjer eit inkluderande, grønt og levande nærmiljø.

Vi takkar for tida di og ser fram til høvet til å presentere prosjektet nærare.
Ta gjerne kontakt for tilleggsopplysningar eller synfaring.

Med venleg helsing
Foreninga Midtskogen Vel (FMV)
[Kontaktperson], leiar – [telefon] – [epost]
[Adresse] – [Org.nr.]

Vedlegg (valfritt):

1.Bruksrettavtale
2. Enkle skisser/ foto av dagens tilstand
3.Forenkla budsjett og framdriftsplan
4.Dugnadsopplegg og vedlikehaldsrutiner